# Курсовая работа «Тестирование API»: функционал «Личные события»

## Задача / О проекте

Продолжение первой курсовой работы: та же функциональность «Личные события» портала преподавателя Skyeng, но на уровне API. Моя роль: анализ документации API-контрактов, проектирование позитивных и негативных тест-кейсов, создание коллекции в Postman с тест-скриптами, проведение тестирования и оценка готовности бэкенда к релизу.

## Что я делал

- Изучил документацию API-контрактов личных событий.

- Спроектировал 15 тест-кейсов: 10 позитивных, 5 негативных.

- Создал коллекцию в Postman: папки «Позитивный»/«Негативный», переменные base_url/my_token/event_id/startAt, тест-скрипты для проверки кода ответа и автосохранения ID событий.

- Запустил тест-ран коллекции и проверил все 15 запросов на соответствие документации.

- Оформил 6 дефектов в трекере с шагами воспроизведения, приоритетом и серьёзностью.

- Дополнил отчёт о тестировании результатами API-тестирования и выводами.

## Сроки выполнения

| Этап | Даты |
| --- | --- |
| Плановые сроки (первая курсовая) | 06.10.2025 – 09.10.2025 |
| Тестирование API (фактическое) | 09.02.2026 и 02.03.2026 |
| Общая длительность API-тестирования | 2 дня |

## Коллекция Postman

15 запросов разделены по папкам «Позитивный» (10) и «Негативный» (5), с переменными окружения и тест-скриптами на JavaScript в каждом запросе.

## Результаты тестирования

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Всего тест-кейсов | 15 |
| Успешно (PASS) | 9 |
| Провалено (FAIL) | 6 |
| Процент успешных тестов | 60% |

| Тип тестов | Всего | PASS | FAIL | % успеха |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Позитивные | 10 | 8 | 2 | 80% |
| Негативные | 5 | 1 | 4 | 20% |

## Скриншоты тест-рана

## Баг-репорты

| Название бага | Приоритет | Серьёзность |
| --- | --- | --- |
| API позволяет создать событие без названия | High | Major |
| Нет ограничения длины названия (>40 символов) | High | Major |
| Можно создать событие в прошлом | Medium | Major |
| Удаление несуществующего события возвращает 200 вместо 404 | Medium | Minor |
| Редактирование времени события не работает | High | Major |
| Событие с выбранным цветом падает с 401 Unauthorized | High | Blocker |

## Выводы и рекомендации

Готовность продукта:

| Критерий | Оценка |
| --- | --- |
| Работоспособность основного функционала | Частично |
| Соответствие документации API | Не соответствует |
| Обработка ошибок и валидация | Критические проблемы |
| Стабильность | Требует доработки |

Продукт не может быть выпущен в текущем состоянии без исправления найденных дефектов.

### Рекомендации разработчикам:

- Добавить валидацию обязательного поля title, возвращать ошибку not_valid при его отсутствии.

- Ограничить длину названия 40 символами с ошибкой валидации при превышении.

- Запретить создание событий в прошлом (проверка startTime >= текущего времени).

- Исправить удаление несуществующих событий — возвращать HTTP 404 Not Found.

- Исправить логику обновления полей startAt/endAt при редактировании времени.

## Итоговое заключение

Функциональность «Личные события» требует доработки. Из 15 проверенных сценариев 6 завершились неудачно (40%). Обнаружены критические дефекты, нарушающие бизнес-логику и требования к API. Статус: не готово к релизу.

## Используемые инструменты

Postman (коллекции, переменные окружения, тест-скрипты на JavaScript), трекер задач для баг-репортов, Yonote (тест-план, отчёт).